## Slide 1
“东大百知”
—信息汇总平台
2018
时间：2018年4月10日

## Slide 2
目录
Directory
01
02
功能介绍
03
技术选型
04
过程模型
05
人员分工
06
进度计划
需求分析

## Slide 3
需求分析
Part 01

## Slide 4
需求分析
现状
用户需求
与
解决
1要及时--被动的接受消息，看到时已经错过正确时机
2要针对性--太多和自己无关的信息产生厌烦
3要全面不遗漏--获取消息的渠道不够
1能及时--主动地在信息平台查看信息
2能针对性--在对应专区浏览，浏览的每个都是我想要了解的
3能全面不遗漏--信息平台整合所有渠道，整理出全面的信息
产品需求
与

## Slide 5
功能分析
Part 02

## Slide 6
用户功能
闲置交易
用户上传物品，用户可以浏览并可以在物品下面的评论区留言（用户与网站可自由交互）
A
交友信息发布
用户可以上传交友信息，用户可以浏览并在评论区留言（用户与网站可自由交互）
B
考研信息
管理员上传考研信息，用户只可以浏览
C
竞赛信息
管理员上传竞赛信息，用户只可以浏览
D
用户注册、用户登录、javaScript 生成验证码并实现验证功能

## Slide 7
管理员功能
登陆
查找
修改
删除
增加
管理员登陆，对考研、竞赛信息的增、删、改、查

## Slide 8
技术选型
Part 03

## Slide 9
HTML + CSS + JavaScript
前端开发
Tomcat
服务器
JSP + Servlet + JavaBean
+ JDBC+MySQL
后端开发
技术选型

## Slide 10
过程模型
Part 04

## Slide 11
头脑
风暴
向用户团体征求意见，形成产品建议表
根据之前的产品建议表，由product owner 对产品建议表进行筛选，确定需求
决策
把每个工作分
解到最小任务量，估算总体项目时间
1.把n个任务按照开发的重要度，组合成n个sprint
2.通过时间燃尽表可视化任务的时间进度
3.修复bugs
4.开standing meeting
product owner 和其团队/用户会对产品进行评估,把产品做到product owner最想要为止
任务量化
冲刺
评估
scrum过程模型
未达到评估要求
结束
开始

## Slide 12
人员分工
Part 05

## Slide 13
团队成员分工
JSP + Servlet + JavaBean + JDBC
MySQL
Tomcat服务器配置
组长
组员
组员
组员
王智郅
王天佑
韩玮石
石丽君
HTML + CSS
组员
于明飞
JavaScript
组员
孔繁伟
JavaScript
组员
侯逊

## Slide 14
进度计划
Part 06

## Slide 15
计划进度
需求阶段：主站和各子页面栏目安排
时间：大约３天
Step One
设计阶段：页面内容和风格确定
时间：约４天
Step Two
前端建设·：页面内容编码实现
时间：约２周
Step Three
后端建设·：功能的实现，数据库的建设
时间：约２周
Step Four
测试阶段：对各个子系统和整个系统的测试
时间：约１周
Step Five

## Slide 16
感谢聆听