**闲置交易**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优先级 | ID | 名称 | How to demo | 注解 | 估算时间（故事点） |
| 1 | 1-1 | 注册登录 | 新用户可以选择注册，老用户可以登录，平台上的功能需要登录注册之后又才可以使用 | 方便平台管理，并且这是一个可重用部件 | 6\*3 |
| 2 | 1-2 | 闲置物品的发布与购买 | 卖家将想要卖出的闲置品发布到网页上，买家在网页中购买想要的物品 | 闲置物品交易模块的基础功能 | 4\*3 |
| 3 | 1-3 | 信誉度机制 | 买家与卖家可以在完成交易后互相评价，为其他用户在买卖之前提供一个有效可靠的参考 | 信誉度机制可以让买家少花钱，卖家更高效的卖出闲置品。 | 3\*2 |
| 4 | 1-4 | 评论区 | 用户可以在一件商品的评论区中评论该商品的价值，功能，市场价等等。 | 为其他用户提供一个参考 | 4\*2 |

**交友信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优先级 | ID | 名称 | How to demo | 注解 | 估算时间（故事点） |
| 1 | 2-1 | 个人信息完善 | 用户除了在注册时填写的信息，还可以完善自己的个人信息，比如：自己年龄，所在学院，专业，为自己添加所要的标签 | 信息完善方便用户之间互相交流沟通 | 3\*2 |
| 2 | 2-2 | 身份验证 | 用户可以根据东大学生特有的信息，来进行验证 | 防止不法分子混入其中 | 2\*2 |
| 3 | 2-3 | 活动发起 | 为扩大交友范围，平台成员可以发起组织活动，感兴趣的用户可以参加 | 方便用户实现真正的交友 | 3\*2 |

**竞赛信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优先级 | ID（4:竞赛） | 名称 | How to demo | 注解 | 估算时间（故事点） |
| 1 | 4-1 | 收藏帖子 | 用户可以把想要的帖子加入收藏夹 | 方便记录自己中意过的竞赛项目 | 3\*4 |
| 2 | 4-2 | 搜索帖子 | 有一个搜索栏，输入关键词能跳出相关帖子 | 方便找到自己想要的帖子 | 3\*4 |
| 3 | 4-3 | 竞赛组队 | 相应帖子下发起组队，这条组队版块内，他人能与发起者公聊或私聊，并可由发起人关闭发起 | 方便参加比赛的人找到队友。  组队完成后，关闭组队请求这个消息，不让后来的同学再点进来懊恼发现已经组完了，也保护用户组队信息。 | 4\*4 |
| 4 | 4-4 | 竞赛论坛分区 | 论坛的竞赛区分三个大板块：分过期竞赛、现期竞赛、帖子更新板块，板块内容如其名 | 因为有时用户不想浪费时间点进去浏览那些已经过期的竞赛，有时用户可能想找找原来参与过的竞赛。  其实帖子更新，就像贴吧那样，哪个最近有人发消息，就会被置顶，这样能有人看到我的讨论，与我交流。 | 5\*4 |

**考研信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优先级 | ID | 名称 | How to demo | 注解 | 估算时间（故事点） |
| 1 | 4-1 | 信息模块1-用户发布信息 | 用户可以发布考研经验分享，同时也可以发布信息需求。 | 用户主动互动的基础。 | 2\*4 |
| 2 | 4-2 | 信息模块2-平台发布及更新信息 | 平台通过爬虫搜索部分考研信息并实现更新。 | 一些信息可以在其他网站上搜索到，通过爬虫访问并周期性爬取更新。 | 3\*5 |
| 3 | 4-3 | 信息模块3-用户搜索信息 | 用户可以在搜索框中搜索关键字查询匹配的信息。 | 用户获取信息最便捷的方式。 | 2\*5 |
| 4 | 4-4 | 信息模块4-评论区 | 用户可以回答其他用户的问题，也可以对发布考研经验的用户追问。 | 用户互动的关键功能。 | 3\*5 |

**管理者**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优先级 | ID | 名称 | How to demo | 注解 | 估算时间（故事点） |
| 1 | 5-1 | 信息爬取 | 通过网络爬虫定向或者不定向的从网络上爬取考研(竞赛)信息 | 竞赛(考研)信息发布模块的主要技术难点 | 2\*3 |
| 2 | 5-2 | 信息管理 | 对网站上所有信息(管理者发布或用户发布)进行增删改查 | 网站所有信息资源管理的基础、网站管理人员基本需求 | 4\*2 |
| 3 | 5-3 | 权限管理 | 为了方便高级管理员管理 | 一些网站业务人员不能更改数据库等重要资源 | 4\*2 |
| 4 | 5-4 | 热点展示 | 对访问量大的信息进行汇总，在网站首页发布 | 呈现出用户最感兴趣的消息 | 2\*2 |